青岛西海岸新区住房和城乡建设局

青岛西海岸新区自然资源局

青岛西海岸新区发展和改革局

青岛西海岸新区市场监督管理局

青岛西海岸新区城市管理局

青岛经济技术开发区消防救援大队

青岛市黄岛区消防救援大队

青西新住建发〔2022〕250号

关于加快推进既有住宅加装电梯工作的通知

各相关单位：

当前，国家高度重视既有住宅加装电梯工作，自2018年起，国务院连续将其写入政府工作报告；在我市，既有住宅加装电梯工作已经纳入本年度市办实事、区办实事。为深入贯彻落实国家、省、市、区工作部署，适应新区人民飞速增长的加装电梯需求，现就相关事项通知如下：

一、进一步完善办理流程

根据《青岛市既有住宅加装电梯办理指南》，结合新区实际，对办理备案流程的相关表格范本重新进行了规范。自本通知下发之日起，各实施主体按照新范本组织提报材料（见附件1）。梳理各职能部门、专业经营单位联系方式（见附件2），各实施主体在项目开工前，应根据实际情况与相应单位联系，及时办理专营设施设备管线迁移改造手续；各专营单位应简化、优化流程，明确管线迁改办理时限及相关收费明细，可由实施主体自行委托、自行采购的由其自行实施，必须委托专业经营单位进行改造的，迁改费用以现场实际情况按照市场价格进行核算，费用构成以基本人工费、材料费为主。实行施工现场管理承诺制，施工进场前由实施主体向小区物业服务单位出具承诺书，未按承诺做好现场管理、现场恢复的，将根据实际情况在财政奖补资金中予以扣减。

二、规范联合评审会议

既有住宅加装电梯可行性联合评审会议由区住房城乡建设局组织，区自然资源局、城市管理局、消防救援大队、属地镇街及水、电、气、暖、有线、通信等专营单位共同参与（联络表见附件3），共同审议加装电梯初步方案、可行性分析说明等。实施主体应提前拍摄楼体周边、楼道内视频情况，并与专营单位、小区物业管理单位提前沟通接洽相应管线是否可迁改事宜，与会一并进行汇报；各部门、各单位审议通过后应在《青岛西海岸新区既有住宅加装电梯可行性联合评审表》（见附件4）中签字，区住房城乡建设局据此给予备案。

三、营造诚实守信市场氛围

建立既有住宅加装电梯实施主体信息公示制度，公示本辖区既有住宅加装电梯项目实施主体信息，在业主选择实施主体时提供参考。倡导实施主体组建志愿帮办队伍，建立项目委托、全面帮办的工作机制，为业主加装电梯提供政策咨询、技术指导等服务。强化诚信守诺机制，实施主体对加装电梯质量安全负总责，应当委托具备相应资质的设计单位、施工单位、监理单位、电梯安装单位等负责加装电梯项目实施，对接办理土建施工质量安全监督管理工作，相应单位应当按照有关法律法规及政策规定履行义务、承担责任；对实施主体未根据协议内容及委托事项开展工作、不履行质保责任、提供虚假不实信息等产生恶劣社会影响的纳入信用黑名单，实行市场禁入。

四、推进既有住宅连片加装电梯

由属地镇街牵头，组织辖区社区居委会对符合加装电梯的住宅进行摸排，对于加装电梯意愿强烈、适于整体推进的既有住宅重点进行分析，适宜于小区整体加装的，委托具备相应资质的单位通过“集中申报、统一规划、统一批复、批量施工”的新模式推进既有住宅加装电梯工作进程，降低加装电梯成本。特别对于村改居社区，居（村）委会应高度重视既有住宅加装电梯工作，广泛宣传加装电梯的重要性，有效组织业主统一意见，促进连片加装手续办理，原则上各镇街每年推进一个村居改造社区试点连片加装。

五、落实使用管理主体责任

电梯共有人为所加装电梯使用单位，负责加装电梯的日常使用和运行管理。电梯共有人将电梯委托给物业服务企业、实施主体或者其他管理人管理的，受委托方为使用单位，依法履行电梯使用单位义务；电梯共有人未委托他人管理的，由其自行协商确定实际负责人依法履行电梯安全使用管理义务。加装电梯轿厢内应当设置可正常使用的紧急呼救报警装置或者应急救援电话,由使用单位安排专人24小时值守，确保遇突发险情可第一时间处置。电梯使用单位应当遵守相关法律法规规定，在使用管理中切实落实主体责任，保障电梯的正常运行和安全使用。

附件：1.青岛西海岸新区既有住宅加装电梯办理流程

2.青岛西海岸新区既有住宅加装电梯备案指南

3.青岛西海岸新区既有住宅加装电梯联络表

4.青岛西海岸新区既有住宅加装电梯可行性联合评审表

青岛西海岸新区住房和城乡建设局         青岛西海岸新区自然资源局

青岛西海岸新区发展和改革局         青岛西海岸新区市场监督管理局

青岛西海岸新区城市管理局          青岛经济技术开发区消防救援大队

青岛市黄岛区消防救援大队

2022年6月27日

附件1

青岛西海岸新区既有住宅加装电梯办理程序

项目准备

业主对加装电梯有关事宜达成共识

确定加装电梯实施主体、运营使用单位等

申请人和实施主体签订授权委托书

制定初步方案

征求业主意见

项目登记申请

项目设计

办理规划手续

既有住宅加装电梯土建施工备案

施工设计文件审查

实施主体应到区行政审批局办理土建施工许可（备案）手续，取得许可（备案）后到区住建局建筑工程管理服务中心（原质监站）对接办理质监、安监手续。

实施主体应当在施工前将拟加装电梯情况书面告知区市场监督管理局，办理特种设备安装改造维修告知手续。

办理特种设备安装改造维修告知

办理电梯安装监督检验手续

实施主体履行告知后、开始施工前向检验机构申请监督检验，检验工作完成后10个工作日内出具检验报告，符合要求后方可以进行电梯施工。

管线迁改手续

施工组织和验收

实施主体负责组织编制加装电梯初步方案，经镇街或社区把关。

相关业主在镇街或社区见证下对初步方案进行表决后签订书面协议。

项目登记后实施主体应委托具有相应资质的设计单位出具设计方案，在属地镇街或社区见证下进行公示，形成设计方案公示结果说明和规划设计方案申报表。

签订书面协议、制定初步方案后向区住建局申请召开联合评审会。审查合格后予以备案。

实施主体应及时到项目所属规划部门报送相应材料，办理规划审查意见。

涉及旧有管线迁改的，实施主体需在施工前与相关专营单位沟通，提前办理相关手续。

实施主体对加装电梯施工过程质量安全负总责。项目竣工，实施主体应按要求组织竣工验收，并提交终止质监、安监申请。

特种设备使用登记

项目竣工验收后，实施主体应向特种设备登记部门申请办理特种设备使用登记手续。

交付使用和档案移交

完成特种设备使用登记后，实施主体应整理工程档案，向同意加装且实际出资业主移交，并将相应材料复印件同步移交区住建局。

申领奖补资金

完成交付使用和档案移交后，报由区住建局向区财政局申领奖补资金。

实施主体应将施工设计文件报送施工图审查机构进行审查。

附件2

青岛西海岸新区既有住宅加装电梯项目备案

办理指南

一、事项名称

既有住宅加装电梯项目备案申请。

二、申请人

同意加装电梯的全部业主为既有住宅加装电梯项目申请人。申请人可以书面授权委托业主代表或已售公房原产权单位、房地产开发企业、电梯制造企业、电梯安装企业、物业服务企业、项目管理企业等单位作为实施主体，承担方案制定、组织协调、项目报备、设备采购、工程实施、维护管理等相关工作，申请人和实施主体应当按委托约定各自承担相关法律法规规定的责任和义务。

三、政策依据

《市级既有住宅加装电梯奖补资金管理办法》（青建办字〔2020〕15号）、《关于进一步推进既有住宅加装电梯工作的通知》（青建办字〔2020〕16号）、《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市既有住宅加装电梯暂行办法的通知》（青政办字〔2021〕11号）、关于印发《青岛市既有住宅加装电梯设计技术导则》的通知（青建办字〔2021〕34号）。

四、申请条件

（一）适用情况。2016年12月5日以前依法建设并投入使用，本市行政区域内国有土地上依法建设并投入使用，具有合法建设手续和权属证明，符合加装电梯条件的四层及以上未设电梯的单元式多业主住宅，可以加装电梯。

1.住宅原规划设计方案中设有电梯，也建设了电梯井，但未实际安装电梯的房屋，在业主协商一致后，可直接采购电梯设备，按要求办理电梯安装开工告知、设备监督检验等手续。

2.住宅底层为二层及以上网点或高度为7米及以上平台的，居民需经网点或平台入户，可依托网点或平台加装电梯。（本条指：加装在地面至网点或平台上方人行面层的电梯。）

3.依法依规建设的城镇旧村改造回迁房及机关、企事业单位的公有（集体）产权住宅，实际为个人所有未办理个人房产证的，产权单位能提供房产使用人等有关情况说明且产权单位及房产使用人同意加装电梯的。

4.部队在国有土地上建设的干休所、集资房、经济适用房等已向个人发放房产证的房屋，或产权单位能提供对房产使用人等有关情况的说明，且产权单位及房产使用人同意加装电梯的。

5.前期建设手续不全，已经建成入住但暂时无法办理房产证的房屋，应当在补齐有关建设手续，完成房屋初始登记，具备办理个人房产证条件后，再按《暂行办法》加装电梯。

（二）其他情况。拟对居民进行征收补偿安置，或拟以拆除新建（含改建、扩建、翻建）方式实施改造及列入危旧房改造计划的住宅小区（含独栋住宅楼），不适用《暂行办法》和既有住宅加装电梯奖补资金相关政策；2016年12月5日后竣工交付的房屋，不适用《暂行办法》和既有住宅加装电梯奖补资金相关政策；既有住宅虽为地上四层，但第四层属非独立业主阁楼、或三四层叠拼的，不适用《暂行办法》和既有住宅加装电梯奖补资金相关政策；既有住宅加装电梯每单元最多只享受一次财政奖补政策。

五、申请材料

业主就加装电梯事项签订书面协议后，实施主体应当向所在区既有住宅加装电梯牵头部门报备。提供材料如下：

（一）实施主体属自然人的，应提供身份证复印件、授权委托书；实施主体为企业的，应提供营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证复印件、企业开具的代理委托书。上述复印件均提供1份，并需核验原件。

（二）既有住宅加装电梯项目备案表2份；

（三）既有住宅加装电梯协议书（复印件1份，核验原件）；

（四）加装电梯可行性分析说明（复印件1份，核验原件）；

（五）加装电梯初步设计方案（电子版），其中包括：用地范围、消防安全及建筑结构、抗震设防（后两项应出具验算书）等具体分析，加装电梯的总平面布局等初步设计方案及设计草图；

（六）实施主体承诺书；

（七）所有同意加装电梯且实际出资业主的身份证复印件及其房屋权属证明（复印件1份，上需业主签字）。业主无房屋权属证明的，需提供该栋楼房的产权大证、规划许可证、竣工验收材料、业主购房合同等涉及房屋建设年代、主体结构、产权人构成的证明文件，以及房屋产权单位同意加装电梯的说明等（复印件1份，核验原件）；

（八）电梯加装位置及周边、楼道视频（电子版），其中包括但不限于：电梯加装位置及周边管道、管道井盖、弱电井等设施设备。

六、填报要点

（一）同意加装的全部业主为既有住宅加装电梯项目申请人。既有住宅加装电梯项目登记备案表中的申报联系人，根据《授权委托书》中确定的受托人（即实施主体）填写；受托人为多个业主的，填写其中1个受托人信息（其它类似情况皆提供该联系人信息）；受托人为单位/企业的，填写单位/企业授权的经办人。

（二）既有住宅加装电梯协议书表决意见见证一栏需街道或者社区居民委员会盖章；协议书及其附件由实施主体加盖骑缝公章，实施主体为业主代表的需骑缝签字并按手印，协议书上要明确电梯奖补资金领取方式（可由电梯公司或者业主代表领取，并提供收款账户名称、账号）。

（三）受托人即实施主体，可以是业主代表、也可以是单位/企业。为单位/企业的，单位/企业应授权经办人办理具体事项。

附件：2-1.授权委托书

2-2.既有住宅加装电梯协议书

2-3.加装电梯可行性分析说明

2-4.实施主体承诺书

2-5.青岛市既有住宅加装电梯项目备案表

2-6.既有住宅加装电梯业主意见征求及表达说明

附件2-1

授权委托书

（示范文本）

| 委托人信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： 区 街道 小区 号楼 单元 |  |  |  |
| 业主姓名 | 房号 | 姓名 | 身份证号码 |
| 业主1 |  |  |  |
| 业主2 |  |  |  |
| 业主3 |  |  |  |
| 业主4 |  |  |  |
| 业主5 |  |  |  |
| 业主6 |  |  |  |
| 业主7 |  |  |  |
| 业主8 |  |  |  |
| 业主9 |  |  |  |
| 业主10 |  |  |  |
| 受托人信息 |  |  |  |
| 受托人属自然人的 |  | 受托人属法人的 |  |
| 姓名 |  | 名称 |  |
| 身份证 号码 |  | 法定代表人 |  |
|  |  | 身份证号码 |  |

就     区         街道         小区   号楼   单元加装电梯一事，现委托             为实施主体，全权办理加装电梯的各项手续，包括且不限于项目项目备案、规划手续、施工手续、设备采购、工程实施、施工监理委托、设计委托、特种设备安装改造维修告知手续、电梯安装监督检验手续、管线迁改手续、使用登记手续、档案移交、奖补资金申报等所有和加装电梯有关的事项。实施主体在其权限范围内签署的一切合法文件及办理的相关事宜，委托人均予承认。

委托人（加装电梯申请人）和受托人（加装电梯实施主体）对下列事项共同承担责任。

一、对加装电梯及有关事宜的征求意见、表决结果、方案公示的真实性和有效性负责。

二、对向行政部门提供的文件资料真实性负责。

三、对加装电梯设计文件符合相关规范要求负责。

四、对加装电梯质量安全负责。

五、代为办理奖补资金领取事宜。

六、其他事项……

委托人（同意加装电梯的全部业主签字、按手印，如业主为单位的需盖公章）：

受托人（为业主代表的，签字按手印；为单位/企业的，盖公章）：

年   月   日

附件2-2

既有住宅加装电梯协议书

（示范文本）

一、兹有西海岸新区       路   号    小区   号   单元    等   户业主，经友好协商，就本单元（楼座）加装电梯达成本协议。

二、本单元（楼座）全体业主请详细阅读本协议及其附件内容，并对是否同意加装电梯、以及是否同意协议附件1-5内容表决意见签名如下：

| 序号 | 房号 | 产权人 | 建筑面积（㎡） | 对本协议 及其附件意见 | 签 名 （按手印） | 签名时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | 张三（可打印） | 96.24 | 同意□ 反对□ 弃权□ | 手写并按手印 |  |
| 2 |  |  |  | 同意□ 反对□ 弃权□ |  |  |
| 3 |  |  |  | 同意□ 反对□ 弃权□ |  |  |
| 4 |  |  |  | 同意□ 反对□ 弃权□ |  |  |
| 5 |  |  |  | 同意□ 反对□ 弃权□ |  |  |
| 6 |  |  |  | 同意□ 反对□ 弃权□ |  |  |
| 7 |  |  |  | 同意□ 反对□ 弃权□ |  |  |
| 8 |  |  |  | 同意□ 反对□ 弃权□ |  |  |
| 9 |  |  |  | 同意□ 反对□ 弃权□ |  |  |
| 10 |  |  |  | 同意□ 反对□ 弃权□ |  |  |
| 11 |  |  |  | 同意□ 反对□ 弃权□ |  |  |
| 12 |  |  |  | 同意□ 反对□ 弃权□ |  |  |
| 所属街道（社区居委会）协商、表决见证意见 |  | 经见证，本单元专有部分权属所有人身份验证无误（业主无房屋权属证明的，已核验该栋楼房的产权大证、业主购房合同等涉及房屋建设年代、主体结构、产权人构成的证明文件，以及房屋产权单位同意加装电梯的说明）。 为保障加装电梯所在单元（楼座）所有业主的知情权、参与权和表达权，申请人（实施主体）对加装电梯征求意见和表决等有关事宜向所有相关业主进行了有效告知。具体协商及表决结果如下： 1.本单元（楼座）总户数 ，总建筑面积 ㎡。 共有 户业主参与表决，占业主（户）总人数 %；参与表决的业主专有部分面积 ㎡，占建筑物总面积 %。 参与表决业主人数及专有部分面积均达到总人数、总面积的三分之二以上。未参与表决人员已通过XX、XX等形式进行告知。 2.参与表决的业主中，同意加装电梯及相关事项（协议书及其附件1至5项），并在表决意见表上签字的共有 户，占参与表决业主（户）总人数 %；同意加装电梯及相关事项（即前述1至5项事项），并在表决意见表上签字的业主专有部分面积 ㎡，占参与表决业主专有部分总面积 %。 表决同意加装电梯及相关事项（即前述1至5项事项）的业主人数及专有部分面积均达到参与表决业主总人数、专有部分总面积的四分之三以上。（如有与相关业主沟通协商或召开协调会议、表决会议情况可附页说明。） 街道办事处或社区居委会（盖章）： |  |  |  |  |

协议书附件：1.既有住宅加装电梯费用预算及分摊方案

2.电梯运行、保养、维修等费用分摊方案

3.电梯运行管理委托协议

4.加装电梯财政奖补资金申领分配使用方案

5.既有住宅加装电梯初步方案

（协议书及其附件1-5在业主签字前应由实施主体加盖骑缝公章，实施主体为业主代表的需骑缝签字并按手印，需正反面打印）

（协议书附件1）

既有住宅加装电梯费用预算及分摊方案

（示范文本）

本单元加装电梯总费用预算为人民币          元（大写：                 ）。参与加装电梯的业主按下表比例分摊、预交          元（大写：                    ），工程竣工验收结算后，根据实际支出的费用按同等比例补交或退还；如有实施主体垫付情况，垫付金额为           元（大写：              ），由            垫付。

加装电梯费用分摊比例如下表：

| 房号 | 比例 （%） | 金额 （元） | 房号 | 比例 （%） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  | 元，大写 |  |  |  |
| 实施主体垫付 |  | 元，大写 |  |  |  |
| 总计 |  | 元，大写 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

（协议书附件2）

电梯运行、保养、维修等费用分摊方案

（示范文本）

经业主充分协商制定如下加装电梯运行、保养、维修等费用分摊方案。

一、质保限期限：    年，自办理电梯使用登记并交付后计。

二、本单元（楼座）加装电梯后预收电费为   元/月，按照楼层、面积等因素按比例分摊预收。

三、本单元（楼座）加装电梯质保期后按每（月/季度/年）预收维保费用      元，按照楼层、面积等因素按比例分摊预收。

四、经协商，本单元（楼座）   每（月/季度/年）结算公布费用明细，结余部分转入下一结算周期，不足部分按比例收取。加装电梯运行、保养、维修等费用分摊比例如下表。

| 房号 | 比例 （%） | 房号 | 比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- |

五、根据加装电梯使用年限、保养程度及物价水平等因素的变化，经业主协商一致后续可自行调整。由业主自行协商确定电费收缴工作具体负责人。

（协议书附件3）

电梯运行管理委托协议

（示范文本）

甲方（委托方）：XX区XX路XX号XX小区XX楼XX单元同意且出资加装电梯的全体业主

乙方（受托方）：

乙方包括：将电梯委托给其他单位管理的，物业服务企业、项目实施主体、或者其他管理人为乙方；未委托他人管理的，由申请人协商确定的实际负责人为乙方。

经甲乙双方在“相互协商、平等互利”的原则下，甲方将XX区XX路XX号XX小区XX楼XX单元加装的电梯委托乙方管理，并达成如下协议。

1.甲方每年向乙方支付委托管理费     元，委托期限自

年   月   日—      年   月   日。

2.乙方须按照国家、省、市对于特种设备安全方面的法律法规和安全技术规范要求，履行使用管理的主体责任，负责电梯使用的日常管理、风险防范、应急处置等，按照安全技术规范配备电梯安全管理人员。

3.电梯的维护保养工作应当由取得相应资格证书的单位开展。

4.如发现电梯出现异常现象或临时故障，乙方管理人员应立即通知电梯维保人员，并及时告知乘客和住户。

5.乙方应提供每天24小时的值班服务，并在电梯轿厢显著位置张贴通讯联系方式。

6.……（可自行添加内容）

甲 方（授权代表签字）：          乙 方（授权代表签章）：

年   月   日                    年   月   日

（协议书附件4）

加装电梯财政奖补资金申领分配使用方案

经协商，确定本单元加装电梯涉及的财政奖补资金申领、分配、使用方案如下：

一、实施主体委派（签字、按指印），身份证号码：

负责办理奖补资金申领手续。

二、奖补资金按约定比例分摊至出资业主个人的，分摊信息如下表（不分摊至个人的，本条目及下表可删掉）：

| 房号 | 比例（%） | 金额（元） | 房号 | 比例（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 元（大写： ） |  |  |  |  |

三、相关企业先行垫付资金的（原则上奖补资金应先拨付给出资业主，再由业主向企业偿还垫付资金），如出资业主自愿委托业主代表（领取后按约定转交垫付企业）或垫付企业代领，将奖补资金打入 业主代表及身份证号/垫资企业 银行账户，账户信息如下：

账户名：                  账号：

开户行：

四、因该奖补资金发生纠纷，由业主、委托人和垫资公司自行承担和协调解决。

（协议书附件5）

既有住宅加装电梯初步方案

（提供大图册）

包括但不限于以下内容：

一、具有相应资质的设计单位出具的加装电梯设计草案（含总平面图、各层平面图、立面图、剖面图、建筑实景合成效果图），见图册（向业主明示，并提交加装电梯可行性联合评审会审议）。

二、关于用地范围、建筑结构、消防安全、抗震设防等可行性分析及设计说明，见图册及具体文本（向业主明示，并提交加装电梯可行性联合评审会审议）。

三、选用的电梯厂家：

品牌：

型号：

注：图册交由业主查看，具体文本及初步方案电子版PPT，连同协议书报送至区住建局。

附件2-3

加装电梯可行性分析说明

（示范文本）

经对西海岸新区       路    号      小区   号楼   单元加装电梯工程可行性进行全面分析，现说明如下：

一、工程概况

本工程为现状X层住宅楼（如顶层为非独立业主阁楼的，应予以明确说明）加装电梯。现状住宅楼建筑高度XX米，耐火等级XX级，结构形式为XX，抗震设防烈度XX，原设计使用年限为XX年，竣工日期XX。

拟加装电梯方案采用在住宅公共部位（平层/半层）停靠方式，分别在X层/X层半设置停靠站，并在X层/X层半增设连廊搭接原开敞楼梯间休息平台。（加装在地面至网点或平台上方人行面层的电梯，或拟采用其他入户方式时，此处应予以明确说明）

拟加装电梯工程结构形式拟采用XX，加装电梯结构与原建筑设防震缝脱开/不设缝相连，基础形式为XX，抗震设防烈度XX度，设计使用年限XX年。该项已由XX出具验算书，详见初步方案。

二、现状分析

现状照片

XX路XX号XX楼XX单元拟加装电梯现状照片

1.拟加装电梯位置处于青岛市XX区XX路XX号XX楼XX单元出入口正前方（如在其他位置应表述清楚），电梯井道距原建筑对应外墙直线距离约为X米，是/否超出原有建筑用地红线，是/否侵占现有城市道路空间及城市绿化带，是/否侵占现有小区绿地，是/否影响本单元及相邻单元可通达机动车。

2.现场对建筑进行全面普查，是/否发现地基不均匀沉降。

3.现场是/否发现拟加装电梯影响区域有裂缝和变形。

4.拟加装电梯方案是/否削弱本单元及相邻单元的消防救援和疏散条件，是/否削弱与周边建筑的防火间距。

5.拟加装电梯方案是/否对相邻住宅建筑及相关住户形成严重遮挡。（如周边有幼儿园、托儿所、医院病房楼、疗养院、宿舍楼、中小学教学用房、老年人照料设施等建筑，应表述对其日照标准的影响。）

6.拟加装电梯方案是/否涉及管线、设施移位（明确具体），涉及范围内的管线、设施是/否具备移位条件。

7.现状供电条件是/否满足加装电梯的需求。

三、分析结论

1.青岛西海岸新区XX路XX号XX楼XX单元拟加装电梯设置位置在原建设用地范围内，未侵占城市道路空间及城市绿化带。

2.原建筑地基无不均匀沉降。

3.原建筑无裂缝和变形，加装电梯不影响主体结构安全。

4.加装电梯不会削弱原有应急救援、安全疏散、机动车通达等条件（如拟加装电梯方案对本条内容有影响的，应经相关业主同意，并在加装电梯方案中进行改良找平，确保原条件不被降低）。

5.拟加装电梯无附加与电梯无关的任何其他设施，并在征得相关利害人意见的前提下，把对相邻住宅建筑及相关住户的日照采光影响降到最低，未产生严重遮挡。（未对周边原有幼儿园、托儿所、医院病房楼、疗养院、宿舍楼、中小学教学用房、老年人照料设施等建筑的日照标准产生影响。）

6.具备管线移位和加装电梯的供电条件。

该工程从用地范围、结构性能、消防安全、日照采光和管线设施等方面分析，具备进行外侧加装电梯改造的基本条件，可进行后续改造设计、施工。

注：以下情况，应进行专项评估并作为本说明附件。

1.原建筑发现地基不均匀沉降的，应进行建筑结构安全评估，并出具建筑结构安全评估报告。

2.原建筑出现裂缝和变形的，应进行建筑结构安全评估，并出具建筑结构安全评估报告。

3.如利益相关业主对拟加装电梯方案日照采光影响提出异议的，应进行建筑日照采光分析计算，并出具报告书。

4.当加装电梯工程位于历史城区或老旧小区时，如因原始图纸资料缺失等因素导致消防车道的认定存在困难时，应会同区住建部门、消防救援部门调查研究、合理认定。

实施主体（签章/签名）      设计单位（签章/签名）

XX年XX月XX日             XX年XX月XX日

附件2-4

实施主体承诺书

（示范文本）

本人（实施主体为自然人的）/本单位（实施主体为法人的）作为青岛西海岸新区      街道    号    小区    号楼    单元加装电梯的实施主体，委派      作为代理人。现共同承诺：

1.所提交青岛市    区      街道    号    小区    号楼    单元加装电梯的申请资料、相关协议等均真实有效，本单元专有部分权属所有人身份验证无误，所有业主签章均为专有部分权属所有人本人自愿签署。

2.如因申请材料不真实引起矛盾纠纷，本人（实施主体为业主代表的）/本单位（实施主体为单位/企业的）及代理人愿意自行承担后果，并承担由此产生的一切经济和法律责任。

3.在加装电梯推进过程中，若产生和存在纠纷导致影响加装电梯工作正常推进，由实施主体与申请人自行解决并承担相关责任。

承诺人：

实施主体：（为业主代表的签字、按手印；为单位/企业的法定代表人签字、按手印、加盖公章）

实施主体代理人：（签字、按手印）

年   月   日

附件2-5

青岛市既有住宅加装电梯项目备案表

| 项目名称 | 青岛西海岸新区 路 号 小区 号楼 单元加装电梯工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 房号 | 姓名 | 身份证号 | 房号 | 姓名 | 身份证号 |
| 加装电梯申请人（注：同意加装的全部业主，可增行） |  |  |  |  |  |  |
| 楼栋信息 | 层 数 | 总 户 数 | 出资加装电梯户数 | 占总户数 及面积比例 |  | 竣工交付时间 |
|  |  |  |  | （户比） | （面积比） |  |
| 申请加装电梯信息 | 初步选定电梯厂家品牌 |  | 预算价格 |  |  | 电梯平层/错层入户 |
| 申报人信息 | 姓名 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 奖补资金领取信息 | □出资业主领取 □垫资人 |  | 奖补领取联系人及电话 |  |  |  |
| 实施主体填写及申报声明 | 申报人对申报材料内容和数据的真实性和准确性负责，自愿承担虚报、瞒报、造假等产生的一切法律和经济责任。 申报人签章： 日期 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 区（市）既有住宅加装电梯牵头部门意见 | 经核实，该单元加装电梯项目符合我市既有住宅加装电梯有关政策，予以备案。 经办： 审核： 盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2-6

既有住宅加装电梯业主意见征求及表达说明

有加装电梯意愿的居民自行联系本单元（楼座）业主，对加装电梯事宜进行沟通协商，达成初步共识。同意加装电梯的全部出资业主为既有住宅加装电梯项目的申请人，申请人可以书面委托业主代表或已售公房原产权单位、房地产开发企业、电梯制造企业、电梯安装企业、物业服务企业、项目管理企业等合法单位作为实施主体。

一、有效告知、征集意见

实施主体应当向拟加装电梯服务范围内的全体业主提供初步方案的书面资料，充分听取相关业主及可能受影响的其他利益方对加装电梯初步方案及其相关事宜的意见建议。确实无法当面征求意见的，应进行有效沟通，做好资料留存，并由街道（社区）工作人员见证。

二、充分协商、优化方案

实施主体应与业主进行充分友好协商，积极采纳合理的意见建议，优化初步方案。对分歧较大、无法协商一致的，可向所在街道（社区）申请调解，街道（社区）应响应支持，进行调解，并做好协商过程及协商结果见证。

三、有效通知、实施表决

经过协商、调解，仍无法达成一致意见的，可以启动表决程序，表决程序应遵守以下规定：

1.为保障相关业主的知情权、参与权和表达权，实施主体应当将表决形式、表决时间、表决地点等内容通知到本单元（楼座）全体业主，街道（社区）应对通知进行见证。

2.既有住宅加装电梯服务单一单元，以单元为单位申请，由本单元专有部分面积占比2/3以上的业主且人数占比2/3以上的业主参与表决，经参与表决专有部分面积3/4以上的业主且参与表决人数3/4以上的业主同意并签订书面同意意见。既有住宅加装电梯服务整栋楼座，以整栋楼座为单位申请的，由本栋楼座专有部分面积占比2/3以上的业主且人数占比2/3以上的业主参与表决，经参与表决专有部分面积3/4以上的业主且参与表决人数3/4以上的业主同意并签订书面同意意见。加装电梯拟占用业主专有部分的，应当征得该专有部分的业主同意。

3.表决程序结束后，所有业主应尊重表决结果，并遵循表决结果推进后续事项。相关业主认为加装电梯表决结果侵犯其自身民事权益的，可通过诉讼依法维护其自身权益。

4.签订书面协议。业主一致同意或表决通过加装电梯初步方案后，应当签订书面协议。

四、表决规则

例：加装电梯的单元共12户业主，需要8户（12*2/3，含本数，下同）以上的业主参与表决。如果有8户参与了表决，需要6户（8*3/4）以上的业主同意并签订书面同意意见；如果有9户参与了表决，需要7户（9*3/4，向上取整）以上的业主同意并签订书面同意意见；如果有10户参与了表决，需要8户（10*3/4，向上取整）以上的业主同意并签订书面同意意见；如果有11户参与了表决，需要9户（11*3/4，向上取整）以上的业主同意并签订书面同意意见；如果有12户参与了表决，需要9户（12*3/4）以上的业主同意并签订书面同意意见。（面积占比的计算同理）。

附件3

青岛西海岸新区既有住宅加装电梯联络表

| 序号 | 职能部门 | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区住房城乡建设局 | 项目备案部门：86161667 图审部门：86166928 质监部门：86897449 安监部门：86893585 |  |
| 2 | 区自然资源局 | 86995762 |  |
| 3 | 开发区规建局 | 86989747 |  |
| 4 | 海高区规建部 | 85162572 |  |
| 5 | 区消防大队 | 东区86870118 西区55586568 |  |
| 6 | 区发改局 | 供电公司：66175132 |  |
| 7 | 行政审批服务局 | 85166751 |  |
| 8 | 区城市管理局 | 供水监管部门：58953589。 灵山卫水厂：83181027 公共事业集团：18562703005 |  |
|  |  | 供热监管部门：86160162 海西热电：88063277 市政新能源热力：86611033 华能青岛热电：89059678 海岸万方新能源：17660616583 生物质热电：83110167 实华天然气供热分公司：88181389 恒光热电：83185705 恒源热电：86811110 新奥清洁能源：13963936596 大唐青岛热力：80981919 山东颐荣集团热力：87163223 唐岛恒元新能源：58012777 中燃明月热电：86612112公共事业集团能源供热：85112319 |  |
|  |  | 供气监管部门：68976823 新奥能源：18363918955 实华天然气：15065325828 泰达燃气：15621476333 |  |
| 9 | 区工业和信息 化局 | 东区： 联通张经理：18663942921 移动臧经理：13792877002 电信王经理：13356897056 广电桓经理；13706308325 | 西区： 联通丁经理：18663947665 移动肖经理：15192556692 电信董经理：18953232989 广电林经理：18678906890 |
| 10 | 属地镇街 | 长江路街道：86890937 薛家岛街道：86875209 辛安街道：86813682 黄岛街道：86581371 灵山卫街道：83185717 珠海街道：86610267 隐珠街道：83192572 |  |
| 11 | 区市场监管局 | 电梯井道等基础设施建设完成后，办理电梯的安装开工告知和使用登记：86890815 |  |
| 12 | 青岛市特种设备检验检测研究院 | 办理电梯的安装过程监督检验：86871800 |  |

附件4

青岛西海岸新区既有住宅加装电梯

可行性联合评审表

2022年  月  日

| 项目名称 | 西海岸新区 路 号 小区 号楼 单元既有住宅加装电梯工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施主体 |  | 评审地点 |  |
| 评审意见 | 1.加装电梯所在住宅为2016年12月5日以前建成并投入使用的地上四层及以上既有住宅，已确定实施主体并签订既有住宅加装电梯协议书，业主表决比例达到法定要求。 2.可行性分析、设计草图已与会汇报，既有住宅加装电梯工程在原建设项目用地界址范围内实施，未改变原有房屋的整体性和结构安全，符合土地、规划、消防救援安全等相关要求。电梯与原房屋主体结构脱开设置。后续设计方案应当以此为基础，并符合相关规范、标准规定。 3.可能涉及到的水、电、气、暖、有线、通信等管线迁改已与会汇报，初步认定可进行迁改，施工前由实施主体与相关专营单位办理管线迁改手续。 与会部门及单位一致认定具备既有住宅加装电梯条件，同意办理备案手续。 |  |  |
| 属地镇街 |  | 所在社区 |  |
| 住建部门 |  | 自然资源部门 |  |
| 城市管理部门 |  | 消防救援部门 |  |
| 供电单位 |  | 供水单位 |  |
| 供暖单位 |  | 供气单位 |  |
| 通信单位 |  | 有线电视 |  |

备注：

一、联合审查主要对加装电梯业主意见征求、加装可行性进行初步研讨，认定具备加装电梯条件后给予备案。后续实施主体应委托具备相应资质的设计单位进行设计，设计方案应满足相关规范、标准，并应符合《青岛市既有住宅加装电梯设计导则》有关规定，经规划审查、施工设计文件审查后方可最终认定符合设计规范、建筑结构及消防安全规范。

二、联合审查中，参加人员代表所在部门、单位发表意见。其中，区住建局、自然资源局、消防救援大队等根据部门职能，对可行性分析、初步方案中相应内容进行把关；区城市管理局核实所辖供水、供暖、燃气等专营单位参会情况，对上述专营单位意见把关；其他专营单位作为各自领域代表提出专业性意见。

三、因实施主体、相关单位或个人存在隐瞒问题、弄虚造假情况，导致不符合加装电梯条件的，该审查意见取消。